# Fabrika ERP V3 — Gate Tabanlı Master Blueprint (Revize)

Belge türü: Mimari plan — kod içermez
Referans: Fabrika ERP V2 (iş mantığı kaynağı; teknik borç taşınmaz)
Zaman modeli: Takvim yok — sadece Gate tamamlanma ve kabul kriterleri
Hedef: V4 gerektirmeyecek sağlam V3 çekirdeği; hızlı demo değil

## Stratejik çerçeve

V1/V2’de modüller hızlı başlayıp sonradan bağlandı → patch karmaşası, UI tutarsızlığı, currency ve stok maliyet modelinin sonradan düzeltilmesi, dağınık permission kontrolleri.

V3 kuralı: Bir sonraki Gate’e, önceki Gate’in tüm kabul kriterleri PASS olmadan geçilmez. Modül “yarım” deploy edilmez.

Gate 0 (Blueprint Freeze)
    ↓
Gate 1 (Core System Ready)
    ↓
Gate 2 (HR Ready) ─────────────────────────┐
    ↓                                      │ paralel değil — sıralı
Gate 3 (Stock Ready)                       │
    ↓                                      │
Gate 4 (Purchasing Ready)                  │
    ↓                                      │
Gate 5 (Finance Tracking Ready) ←──────────┘

Not: Gate 2 (HR) ile Gate 3 (Stock) arasında kullanıcı/permission bağımlılığı vardır; Stock, HR Gate’inin “user link + permission” alt kümesi tamamlanmadan başlamaz (detay Gate 2’de).

# Gate 0 — Master Blueprint Freeze

## 1. Amaç

Kod yazılmadan önce tüm mimari kararların, modül sınırlarının, entegrasyon sözleşmelerinin ve V2’den taşınacak/taşınmayacak kuralların donmuş (frozen) olması. Bu Gate onaylanmadan tek satır üretim kodu yazılmaz.

## 2. Kapsam

| Alan | Çıktı belgesi |
| --- | --- |
| Central UI Design System | Bileşen kataloğu, responsive kurallar, CSS yasağı, test matrisi |
| Admin Control System | Registry modeli, aktif/pasif katmanları |
| Migration & Module Registry | Runner kuralları, manifest, seed ayrımı |
| Permission System | 4 katman çözümleme, catalog yapısı |
| Country / Currency / Language | Money modeli, USD kuralı, locale zinciri |
| HR Full Blueprint | Entity, wage engine, attendance, snapshot spec |
| Stock Full Blueprint | unit_cost FIFO, warehouse balances, m² kuralı |
| Purchasing Full Blueprint | Workflow, pending_cost, GR kuralları |
| Finance Tracking Data Contract | Ledger/parties/AP-AR sözleşmesi (uygulama Gate 5) |
| Integration Map | Modüller arası event/FK/port listesi |
| Taşınacaklar / Taşınmayacaklar | Onaylı liste |
| Modal Flow Inventory | Tüm flowId envanteri (HR, Stock, Purchasing) |

## 3. Kabul kriterleri

- Tüm tablolar yukarıdaki alanlar için yazılı spec mevcut (docs/v3-spec/ altında)

- Her modül için bounded context ve yasak bağımlılıklar tanımlı (ör. Purchasing → Stock sadece StockPort)

- cost_uzs_per_m2 ve benzeri V2 borçları taşınmayacaklar listesinde ve Stock spec’te açıkça yasak

- goods_receipt için buyer_state=completed zorunlu değil — Gate 0 spec’te onaylı

- pending_cost / unpriced akışı Purchasing spec’te tanımlı

- Warehouse-based balances Stock spec’te zorunlu (V2 global bakiye tek başına yeterli değil)

- Product categories Stock spec’te tanımlı

- Modal Flow Inventory: minimum 20 kayıtlı akış (HR + Stock + Purchasing)

- Integration Map: minimum 10 bağlantı sözleşmesi yazılı

- Paydaş Blueprint Freeze imzası / onay kaydı (tarih + versiyon no)

## 4. Riskler

| Risk | Azaltma |
| --- | --- |
| Spec yazılırken “sonra hallederiz” | Gate 0 checklist; eksik alan = FAIL |
| V2’den eksik kural çıkarımı | Modül başına V2 dosya indeksi + UAT notları |
| Scope creep spec içinde | Finance Gate 5’te uygulama; Gate 0’da sadece contract |
| Çelişkili kararlar (eski plan vs yeni) | Bu belgedeki GR/buyer_state kuralı authoritative |

## 5. Test senaryoları (dokümantasyon)

| ID | Senaryo | Beklenen |
| --- | --- | --- |
| G0-T1 | Spec completeness review | Tüm Gate 0 alanları dosyada |
| G0-T2 | Cross-spec çelişki taraması | Currency kuralları HR/Stock/Purchasing’de aynı |
| G0-T3 | Modal inventory ↔ sayfa eşlemesi | Her V2 kritik dialog bir flowId’ye map |
| G0-T4 | Taşınmayacaklar audit | cost_uzs_per_m2 hiçbir spec’te hedef kolon değil |

## 6. V2 referans noktaları

| Alan | V2 dosya |
| --- | --- |
| HR | backend/services/hrService.js, database/schema/011_hr_module.sql |
| Stock | backend/services/stockMovementService.js, stockCostLayerService.js |
| Purchasing | backend/services/purchasingService.js, purchaseWorkflow.js |
| Permission | backend/services/accessService.js, patch-036-granular-permissions.js |
| Migration (ters örnek) | database/run-patches.js — V3’te kullanılmayacak model |
| UI (ters örnek) | frontend/public/style.css (~10k satır) |

## 7. Tamamlanmadan başlanmayacak işler

- Repo scaffolding (üretim kodu)

- Gate 1 UI bileşen implementasyonu

- Herhangi bir modül migration’ı (HR/Stock/Purchasing)

- V2 veri migrasyonu

# Gate 1 — Core System Ready

## 1. Amaç

Tüm modüllerin üzerine inşa edeceği tek UI dili, tek admin/registry, tek migration, tek permission guard ve tek ayar/para/dil altyapısının çalışır ve test edilmiş olması.

## 2. Kapsam

### UI Design System (@fabrika/ui)

- AppShell, Sidebar, Topbar, PageHeader, Card, Button

- DataTable, Modal, ConfirmDialog, Toast

- FormField, FilterBar, Tabs, Pagination, Badge

- CurrencyField, DateField

- Responsive test matrix: 1366, 1024, 768, mobile

- Sayfa özel CSS: yasak (print hariç)

### Admin & Registry

- erp_modules, erp_pages, erp_page_cards, erp_page_actions

- Modül/sayfa/kart/aksiyon aktif-pasif

- Admin UI (super_admin): registry yönetimi

### Permission

- PermissionGate: super_admin → role → position → user

- API + sayfa + nav + action aynı motor

### Migration

- schema_migrations, migration_runs

- Idempotent SQL runner, checksum, status log

- module.manifest.json + modules:register

- Seed ayrımı (db:migrate vs db:seed)

### Settings & Config

- country_profiles: country_code, local_currency, default_locale

- base_reporting_currency (varsayılan USD)

- GET /api/public/config — formlarda gerçek etki

- default_locale: localStorage yoksa çalışır

- USD kayıtlar otomatik local’e dönüşmez

### Ops

- activity_logs (audit)

- Manuel backup (V2 MVP modeli)

## 3. Kabul kriterleri

- Demo shell sayfası: tüm bileşenler render; 0 sayfa-özel layout CSS

- DataTable: 1366/1024/768’de kritik kolonlar görünür; taşma wrapper scroll ile

- Modal stack + ConfirmDialog; window.prompt kullanılmıyor

- CurrencyField: config.local_currency varsayılan; USD seçilince submit currency korunur

- Admin: modül kapatılınca ilgili sayfa API 403 + menüde yok

- Migration: sıfırdan DB; runner status; başarısız migration sonraki dosyayı çalıştırmaz

- Yeni test migration + seed: mevcut core’u kırmadan uygulanır

- Permission: test kullanıcılarıyla 403/200 matrisi geçer

- Audit: örnek CRUD işlemi loglanır

- Backup: manuel job oluşturulur, listelenir

- i18n: tr/en/ru/uz; hardcoded UI metin yok

- Responsive test matrix dokümante edilmiş ve PASS

## 4. Riskler

| Risk | Azaltma |
| --- | --- |
| UI paketi yetersiz kalır | Gate 0’da bileşen spec freeze; Gate 1’de demo sayfası |
| Registry over-engineering | MVP: modül+sayfa+kart; action registry basit başlar |
| Migration runner edge case | migration_runs + failed state testleri |
| Config formlara bağlanmaz | CurrencyField/DateField entegrasyon testi zorunlu |

## 5. Test senaryoları

| ID | Senaryo | Beklenen |
| --- | --- | --- |
| G1-T1 | Pasif modül | API 403, nav gizli |
| G1-T2 | locale zinciri | localStorage boş → default_locale |
| G1-T3 | USD form submit | DB currency_code USD |
| G1-T4 | Migration fail | Sonraki migration çalışmaz; runs tablosunda failed |
| G1-T5 | DataTable 1024px | Yatay scroll; locked kolonlar görünür |
| G1-T6 | Permission position | Pozisyon izni API’yi açar |
| G1-T7 | modules:register idempotent | İkinci çalıştırma duplicate üretmez |

## 6. V2 referans noktaları

| Özellik | V2 | V3 fark |
| --- | --- | --- |
| Layout | style.css, app-ui-v3 | Token + bileşen |
| Nav | navigation.js GLOBAL_MODULES | Admin API |
| Permission | accessService.js | Aynı sıra, tek gate |
| Settings | systemSettingsService.js | country_profiles + ayrılmış currency |
| Migration | run-patches.js + untracked schema | Tek runner |
| Admin | adminRoutes.js, admin-*.html | Registry-driven |
| Backup/Log | backupService.js, activityLogService.js | Port + aynı fikir |

## 7. Tamamlanmadan başlanmayacak işler

- HR personel CRUD (Gate 2)

- Stock hareket/FIFO (Gate 3)

- Purchasing workflow (Gate 4)

- Finance ledger (Gate 5)

- V2 canlı veri migrasyonu

# Gate 2 — HR Ready

## 1. Amaç

V2’de ~%95 çalışan HR iş mantığının V3’te merkezi sisteme uygun, eksiksiz ve güvenli şekilde yeniden kurulması; finans ve satınalma onayları için personel/kullanıcı/izin omurgasının hazır olması.

## 2. Kapsam

### Personel master

- Employee profile (kimlik, uyruk, adres, iletişim, kimlik belgeleri)

- hire_date, termination_date, employment_status (active/passive/terminated)

- Department, position

- User link (1:1, duplicate koruması)

- Photo, note; telegram opsiyonel

### Maaş

- WageEngine (V2 computeWageBreakdown kuralları)

- Total / official / unofficial; mixed currency + FX

- employee_compensation_history; revision-only değişim

- Salary currency per employee

### Puantaj & bordro

- hr_work_types, hr_work_statuses (+ multiplier)

- Daily bulk attendance, monthly view

- overtime_eligible, raw/payable overtime minutes

- Project link on attendance (opsiyonel satır)

- Monthly lock + payroll_usd_uzs_rate at lock

- Payroll snapshot on lock (employee_month_payroll_snapshot)

- Payroll disputes (open/approved/rejected/resolved)

### Permission & gizlilik

- hr.salary.view_group + granular column keys

- Liste ve detay API salary redaction (V2 gap kapatılır)

- hr.compensation.view izole (module.hr yetmez)

### UI (merkezi bileşenler)

- Hub, employees list/form/detail, structure, settings

- Attendance daily/monthly/locks, compensation, payroll

- HR modal flows (registry’de kayıtlı)

### Finans hazırlığı

- parties veya employee_advances şema hook

- my-profile: gerçek attendance özeti (V2 placeholder kalkar)

### Teknik

- HR modül migrations + seeds

- WageEngine unit/integration test vektörleri (V2’den türetilmiş)

- Activity log entegrasyonu

## 3. Kabul kriterleri

- V2 wage test vektörleri %100 PASS

- Personel CRUD + compensation revision akışı UAT

- User link: bir user iki employee’ye bağlanamaz; anlamlı hata

- Salary: perm yokken GET /employees/:id maaş alanı döndürmez

- Ay kilidi: kilitli ayda attendance yazılamaz

- Kilitleme: snapshot oluşur; breakdown_json dolu

- Unlock politikası spec’e uygun (snapshot davranışı dokümante)

- Tüm HR sayfaları Gate 1 bileşenleriyle; özel CSS yok

- HR modal flow’ları inventory’deki flowId’lerle eşleşir

- i18n: tüm statik metinler 4 dilde

- toUpperTr tüm metin girişlerinde

- Finance hazırlık tabloları/API stub dokümante

## 4. Riskler

| Risk | Azaltma |
| --- | --- |
| hrService god object tekrarı | WageEngine, AttendanceService, PayrollService ayrımı |
| Maaş sızıntısı | Detay API redaction testi zorunlu |
| Snapshot/unlock tutarsızlığı | G2-T8, G2-T9 |
| Compensation apply yarım | Ya implement ya spec’ten çıkar; Gate 2’de net |

## 5. Test senaryoları

| ID | Senaryo | Beklenen |
| --- | --- | --- |
| G2-T1 | Mixed USD/UZS official wage | breakdown doğru |
| G2-T2 | Compensation revision | employees cache güncellenir |
| G2-T3 | Salary perm yok | detail API redacted |
| G2-T4 | Month lock | attendance 409/403 |
| G2-T5 | Lock → snapshot | N employees with attendance → N snapshots |
| G2-T6 | Daily bulk 50 employee | transaction bütünlüğü |
| G2-T7 | User link duplicate | anlamlı 409 |
| G2-T8 | Unlock month | spec’teki snapshot kuralı |
| G2-T9 | Payroll dispute lifecycle | status geçişleri |
| G2-T10 | my-profile linked user | salary own only |

## 6. V2 referans noktaları

| Konu | V2 |
| --- | --- |
| Wage engine | hrService.computeWageBreakdown |
| Attendance bulk | saveDailyAttendanceBulk |
| Lock/snapshot | lockAttendanceMonth, insertPayrollSnapshotsForLockedMonth |
| Permissions | patch-024, 033, 026, 036 |
| Sayfalar | hr-*.html, hr-common.js |
| Gap: termination_date | V3 yeni |
| Gap: detail salary leak | V3 düzeltme |
| Gap: structure nav admin.full | V3: hr.employees.edit |

## 7. Tamamlanmadan başlanmayacak işler

- Stock FIFO hareketleri (Gate 3) — user/permission tamamlandıktan sonra

- Purchasing approval actor mapping (Gate 4) — HR user/position hazır olmadan

- Finance employee payment (Gate 5)

- V2 HR veri migrasyonu (Gate 2 PASS sonrası planlanır)

# Gate 3 — Stock Ready

## 1. Amaç

V2’de ~%99 çalışan stok operasyonlarının unit_cost FIFO ve depo bazlı bakiye ile sıfır m²-maliyet borcuyla kurulması; satınalma mal kabul ve proje tüketimi için hazır stok omurgası.

## 2. Kapsam

### Master data

- Units (m2, adet, kg, plaka, özel)

- Brands

- Categories (ürün taksonomisi — V2’de yoktu)

- Products (boyut, m2_per_piece, m3 metadata)

- Warehouses + subcategories

### Bakiye modeli

- Warehouse-based balances (product_id + warehouse_id + qty)

- Hareketler bakiyeyi depo bazında günceller

- Global özet görünüm (raporlama) türetilebilir

### Hareketler

- Stock IN / OUT / adjustment (spec’te tanımlı olanlar)

- stock_movements: primary_qty, primary_unit authoritative

- Project ref (ref_type=project) — IN/OUT zorunluluğu V2 ile uyumlu

- Movement source enum (MANUAL, PURCHASE_RECEIPT, …)

- Void IN / void OUT / replace IN / replace OUT

### FIFO (unit_cost — V2 m² modeli yok)

- stock_cost_layers: remaining_quantity, unit, unit_cost, currency_code, fx_rate, line_total_local, line_total_base

- unit_cost = line_total_local / primary_qty

- m2_per_piece: sadece birim çevrimi; maliyet birimi = ürün ana birimi

- m2 maliyet: yalnızca ana birim M2 ise

- OUT: consumed_quantity, COGS = Σ(qty × unit_cost)

- Project-priority consumption (V2 layerOutPriority mantığı)

### Entegrasyon hazırlığı

- StockPort.recordIn / recordOut — Purchasing için

- Open PO block (manuel IN) — V2 mantığı

- Dashboard valuation: FIFO unit_cost (sessiz list-price fallback yok)

### UI

- Hub, brands, categories, products, warehouses

- Stock in, stock out, movements

- Void/replace modal flows

### Teknik

- Stock migrations + seeds

- FIFO + void/replace otomasyon testleri

## 3. Kabul kriterleri

- cost_uzs_per_m2 / qty_m2_remaining kolon yok

- ADET ürün: FIFO ADET; M2 ürün: FIFO M2 — ayrı test PASS

- Depo A’ya IN, Depo B’den OUT → B’de yetersiz stok hatası

- Negatif stok imkansız (işlem öncesi kontrol + transaction)

- Void OUT: out_fifo_taken ile katman restore

- Project priority: aynı üründe proje katmanı önce tüketilir

- PURCHASE_RECEIPT source ile IN (Gate 4 öncesi mock/port test)

- Currency: USD hareket local’e otomatik dönmez

- Dashboard: değerleme formülü dokümante ve testli

- Tüm sayfalar Gate 1 UI; modal flow inventory eşleşir

- Migration idempotent; seed units/brands

## 4. Riskler

| Risk | Azaltma |
| --- | --- |
| Warehouse balance migration karmaşıklığı | Gate 0’da veri modeli freeze; V2 ETL ayrı plan |
| Void fallback (V2 ilk katman bug) | out_fifo_taken zorunlu; test G3-T5 |
| primary_qty / FIFO uyumsuzluğu | Tek hesap motoru |
| Categories scope | MVP ağaç veya düz liste — spec’te net |

## 5. Test senaryoları

| ID | Senaryo | Beklenen |
| --- | --- | --- |
| G3-T1 | IN 100 ADET @ 500 UZS/adet | unit_cost=500; remaining=100 |
| G3-T2 | OUT 30 ADET | consumed=30; COGS=15000 |
| G3-T3 | M2 ürün direct m2 | unit_cost m2 başına |
| G3-T4 | Depo izolasyonu | cross-warehouse OUT fail |
| G3-T5 | Void OUT | katmanlar restore |
| G3-T6 | Project priority | proje katmanı önce |
| G3-T7 | Open PO block | manuel IN reject |
| G3-T8 | USD IN | currency USD korunur |
| G3-T9 | Dashboard FIFO | list price fallback yok |
| G3-T10 | Replace IN | eski void + yeni layer |

## 6. V2 referans noktaları

| Konu | V2 | V3 |
| --- | --- | --- |
| Hareket | stockMovementService.js | unit_cost + warehouse balance |
| FIFO | stockCostLayerService.js consumeFifoM2 | consumeFifoByUnit |
| Ürün | stockProductService.js | + categories |
| Depo | warehouseService.js — metadata only | bakiye bağlı |
| Dashboard | dashboardService.js m² FIFO | unit_cost SUM |
| Manual IN super_admin | V2 kural | Gate 0 kararına göre perm |

## 7. Tamamlanmadan başlanmayacak işler

- Purchasing goods receipt gerçek entegrasyonu (Gate 4)

- Finance COGS ledger posting (Gate 5)

- V2 stok veri cutover (Gate 3 PASS + Purchasing PASS sonrası)

- Projects modülü genişlemesi (Gate 3 sonrası planlanabilir)

# Gate 4 — Purchasing Ready

## 1. Amaç

V2’de ~%95 çalışan satınalma zincirinin (talep → onay → sipariş → fiyat → mal kabul → stok) merkezi onay ve pending_cost/unpriced modeliyle V3’e taşınması; finans fatura/borç için hazır belge hattı.

## 2. Kapsam

### Workflow

- Purchase request (draft → pending → …)

- Approval (merkezi approval + permission)

- Purchase order (auto on approve + manuel yollar)

- Pricing (PUT /pricing) — siparişi tamamlamaz

- Order complete (buyer-action) — ayrı adım

- Goods receipt (partial delivery)

- Rejected/damaged quantity kaydı

- Warehouse acceptance → StockPort.recordIn

- Goods receipt, buyer_state=completed gerektirmez (V2 davranışı korunur)

- pending_cost / unpriced flow: fiyat yokken mal kabul; maliyet katmanı pending veya sonradan fiyatlandırma ile güncelleme — spec Gate 0’da freeze

### Master

- Suppliers (→ Gate 5 party link hazırlığı)

- FX rate (satır bazlı, UZS/USD)

- Line cancel

### Durum eksenleri

- pr_status (talep)

- buyer_state, receipt_status, pricing_status (sipariş)

- Line: qty_ordered, qty_received, line_status

### UI & modal

- Hub, requests, requisition open, processing, goods receipt, suppliers, print

- Modal flow inventory tamamı (pr view, processing, cancel line, GR, …)

### Finans hazırlığı

- purchase_invoices FK stub: PO, GR, supplier

- Fiyat görünürlük permission (V2 hidePrice)

### Teknik

- Purchasing migrations + seeds

- StockPort entegrasyon testleri

- Approval permission matrisi

## 3. Kabul kriterleri

- Talep → onay → PO akışı UAT PASS

- Fiyat kaydet: stok artırmaz, complete yapmaz, buyer_state=prices_saved

- Complete: placeholder tedarikçi yasak; FX>0; tüm aktif satırlar

- Mal kabul buyer_state incomplete iken mümkün (bilinçli kural)

- Unpriced receipt: pending_cost işaretli katman/hareket; fiyat sonrası recalc PASS

- Partial delivery: çoklu GR; qty_received birikir

- Rejected/damaged: stok artmaz; GR satırında kayıt

- Accepted qty → stock IN + warehouse doğru

- Open PO block: manuel stock IN engeli (Gate 3 ile birlikte test)

- Merkezi onay: permission dışı kullanıcı 403

- Modal flows: inventory ile birebir

- i18n + activity log

- Finance stub: invoice create API draft veya şema hazır

## 4. Riskler

| Risk | Azaltma |
| --- | --- |
| pending_cost muhasebe karmaşıklığı | Gate 0 data contract; sadece maliyet katmanı flag |
| Unpriced receipt yanlış COGS | G4-T6, G4-T7 |
| request_status çift eksen (V2) | V3’te tek model |
| İki approval UI (V2) | Tek workflow UI |

## 5. Test senaryoları

| ID | Senaryo | Beklenen |
| --- | --- | --- |
| G4-T1 | Approve request | auto PO, placeholder supplier |
| G4-T2 | Pricing only | prices_saved; receipt_status değişmez |
| G4-T3 | Complete | buyer_state completed |
| G4-T4 | GR before complete | başarılı (kural gereği) |
| G4-T5 | Partial GR | partial receipt_status |
| G4-T6 | Unpriced GR | pending_cost layer |
| G4-T7 | Price after GR | recalc unit_cost |
| G4-T8 | Reject/damage only | no stock movement |
| G4-T9 | Multi GR same line | qty_received sum |
| G4-T10 | Approve perm yok | 403 |

## 6. V2 referans noktaları

| Konu | V2 |
| --- | --- |
| Ana servis | purchasingService.js |
| pr_status | purchaseWorkflow.js |
| Pricing vs complete | PUT /pricing vs buyer-action complete |
| GR → stock | createGoodsReceipt → recordMovementIn |
| Recalc | recalculateCostLayersForOrderId → V3 unit_cost |
| Modals | purchase-requests-workflow.js, purchase-processing.js, goods-receipt.html |
| Gap: request_status | V3 kaldır veya kullan |
| Gap: ready action no-op | V3 düzelt/kaldır |

## 7. Tamamlanmadan başlanmayacak işler

- Finance tam uygulama (Gate 5)

- V2 purchasing veri migrasyonu (Gate 4 PASS)

- 3-way match / resmi muhasebe

# Gate 5 — Finance Tracking Ready

## 1. Amaç

Resmi muhasebe olmadan operasyonel finans takibinin (cari, kasa/banka, fatura, ödeme, borç/alacak) HR/Stock/Purchasing ile aynı currency modeli üzerinde çalışması.

Önkoşul: Gate 2, 3, 4 PASS.

## 2. Kapsam

### Kapsam dışı (net)

- TFRS/UFRS defter

- Beyanname, e-defter, çek/senet karmaşık senaryolar (ileri faz)

### Dahil

- Parties / cari (supplier, customer, employee)

- Cash/bank accounts + movements

- Purchase invoices (+ Purchasing link)

- Payments, collections

- Supplier AP, customer AR

- Employee advance/payment (HR link)

- Opening balances

- Project link (opsiyonel belgelerde)

- Finance ledger (basit çift taraflı veya yarı-ledger — Gate 0 contract)

- currency: transaction + amount_local + amount_base

## 3. Kabul kriterleri

- Gate 0 Finance Data Contract’a %100 uyum

- Supplier party ↔ Purchasing supplier

- Purchase invoice ↔ PO/GR

- Payment AP bakiyesini düşürür

- USD belge local’e otomatik dönmez

- Employee advance ↔ HR employee

- Stock OUT COGS → ledger satırı (policy Gate 0’da tanımlıysa)

- Opening balance import

- Rapor: party balance, cash position

- Permission: finans görünürlük ayrı catalog

- Migration + entegrasyon testleri (Purchasing invoice, HR payment)

## 4. Riskler

| Risk | Azaltma |
| --- | --- |
| Scope accounting’a kayar | “Resmi muhasebe değil” banner + scope checklist |
| COGS çift kayıt | Event idempotency |
| FX tutarsızlığı | Gate 1 Money modeli zorunlu |

## 5. Test senaryoları

| ID | Senaryo | Beklenen |
| --- | --- | --- |
| G5-T1 | Supplier party + invoice | AP artar |
| G5-T2 | Payment | AP azalır |
| G5-T3 | USD invoice | currency USD |
| G5-T4 | Employee advance | party employee |
| G5-T5 | GR link invoice | traceability |
| G5-T6 | Opening balance | başlangıç AP/AR |
| G5-T7 | Project expense | project_id kayıtlı |

## 6. V2 referans noktaları

| Konu | V2 |
| --- | --- |
| Finance modül | Yok — sıfırdan |
| Purchasing hook | suppliers, GR — fatura yok |
| HR hook | my-profile advance placeholder |
| Stok COGS | movement.cogs_uzs_total |

## 7. Tamamlanmadan başlanmayacak işler

- Resmi muhasebe entegrasyonu

- Payroll ödeme batch (HR Gate 2 snapshot sonrası alt faz)

- V2 finans veri migrasyonu (V2’de yok)

# Genel: V2’den Taşınacaklar / Taşınmayacaklar

## Taşınacaklar

- HR wage engine, attendance, lock/snapshot kuralları

- Stok FIFO proje önceliği, void/replace, open PO block

- Satınalma pr_status akışı, fiyat≠complete, kısmi mal kabul

- Permission 4 katman

- i18n, audit, backup fikri

- toUpperTr, modal/iş akışı kararları

## Taşınmayacaklar

- 10k CSS, sayfa bazlı UI

- patch-*.js zinciri

- cost_uzs_per_m2 / m² maliyet FIFO

- hardcoded UZS/USD, SYSTEM alias

- app.js sayfa permission map

- navigation.js hardcode

- frontend/backend duplicate formulas

- window.prompt

# Gate Geçiş Özeti

| Gate | Sonraki Gate için minimum çıktı |
| --- | --- |
| 0 | Frozen spec set + onay |
| 1 | UI + admin + migration + config çalışır |
| 2 | User/position/employee hazır |
| 3 | StockPort + warehouse FIFO hazır |
| 4 | GR → stock + supplier + invoice stub |
| 5 | Operasyonel finans döngüsü kapalı |

Kural: Herhangi bir kabul kriteri FAIL ise Gate tamamlanmış sayılmaz; sonraki Gate’e geçiş yok.

Revize: Takvim/30 gün/90 gün hedefleri kaldırıldı. Yalnızca Gate ve kabul kriterleri geçerlidir.