# FactoryOS V3 — Gate / Kabul Kriterleri Dokümanı

Takvim bazlı değil, tamamlanma kriteri bazlı V3 planı

Ana karar: V3 için süre hedefi yoktur. Her aşama, yalnızca kabul kriterleri tamamlandığında kapanır. Hızlı demo değil; V4 gerektirmeyecek merkezi UI, güçlü admin panel, sağlam migration, doğru currency ve doğru stok maliyet temeli hedeflenir.

## 1. Temel Yaklaşım

Bu doküman FactoryOS V3 için takvim yerine Gate / Kabul Kriteri sistemi tanımlar. V1 ve V2’de hızlı ilerleme sonucu modüller sonradan birbirine bağlandı; UI tutarsızlığı, patch karmaşası, hardcoded para birimi, m² tabanlı eski FIFO maliyeti ve permission dağınıklığı oluştu. V3’te aynı hata tekrarlanmayacak.

V2 yok sayılmayacak. V2, çalışan HR, stok ve satınalma iş mantığı için referans sistemdir. Ancak V2’nin dağınık UI/CSS yapısı, patch zinciri, eski maliyet modeli ve dağınık permission kontrolleri V3’e taşınmayacaktır.

## 2. Gate Sisteminin Ana Kuralı

- Bir sonraki Gate’e tarih dolduğu için değil, mevcut Gate’in kabul kriterleri tamamlandığı için geçilir.

- Her modül başlamadan önce V2 iş kuralları, V2 ekranları, modal/popup akışları, migration ihtiyacı, permission anahtarları ve test senaryoları yazılı olmalıdır.

- Eksik analizle kod yazılmaz. Eksik analiz V3’ü tekrar patch zincirine sürükler.

- Frontend yalnızca sunum yapar; hesap/formül ve kritik doğrulama backend/domain servislerinde tek merkezde olur.

- Yeni modül veya yeni kolon ekleme işlemleri migration/module registry sistemiyle yapılır; rastgele patch dosyası kültürü oluşturulmaz.

## 3. Gate Özet Tablosu

| Gate | Ad | Ana Amaç | Sonraki İşe Geçiş Şartı |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Master Blueprint Freeze | Kod başlamadan tüm mimari ve modül kurallarını kilitlemek | Blueprint, entegrasyon haritası ve V2 referansları onaylanmış olmalı |
| 1 | Core System Ready | Merkezi UI, admin, migration, registry, config ve güvenlik omurgasını kurmak | Core altyapı responsive ve permission testlerinden geçmiş olmalı |
| 2 | HR Ready | V2 HR mantığını merkezi sisteme tam ve güvenli taşımak | Personel, maaş, puantaj, kilit, snapshot, permission görünürlüğü tamam olmalı |
| 3 | Stock Ready | Depo bazlı, unit_cost FIFO kullanan stok omurgasını kurmak | M² legacy ana model olmadan stok giriş/çıkış/FIFO çalışmalı |
| 4 | Purchasing Ready | V2 satınalma workflow’unu merkezi approval/modal sistemiyle taşımak | Talep, onay, fiyat, mal kabul, partial delivery ve pending cost hazır olmalı |
| 5 | Finance Tracking Ready | Resmi muhasebe değil, operasyonel finans takibini kurmak | Cari, kasa/banka, fatura, ödeme, açılış bakiyesi ve bağlantılar net olmalı |

## Gate 0 — Master Blueprint Freeze

### Amaç

Kod başlamadan önce tüm V3 mimarisini, modül kapsamlarını, entegrasyonları, V2’den taşınacak/taşınmayacak kararları ve kabul kriterlerini kilitlemek.

### Kapsam

- Central UI Design System blueprint

- Admin Control System blueprint

- Migration & Module Registry blueprint

- Permission / role / position permission blueprint

- Country / Currency / Language blueprint

- HR Full Blueprint

- Stock Full Blueprint

- Purchasing Full Blueprint

- Finance Tracking Data Contract

- Integration Map

- Modal Flow Inventory

- V2’den taşınacaklar / taşınmayacaklar listesi

Spec dosyaları: docs/v3-spec/ (bkz. README)

### Kabul Kriterleri

- V3’te kullanılacak UI bileşenleri ve sayfa özel CSS yasağı yazılı olmalı.

- Admin registry tabloları ve modül manifest kuralı net olmalı.

- Migration runner, schema_migrations, migration_runs, seed ayrımı ve checksum kuralı net olmalı.

- local_currency, base_reporting_currency, transaction currency ve USD’nin korunması kuralları net olmalı.

- HR, Stock, Purchasing ve Finance için tam kapsam yazılı olmalı; mini veya eksik modül yaklaşımı olmamalı.

- Stokta m² legacy maliyet modelinin taşınmayacağı açıkça yazılmış olmalı.

- Satınalmada fiyat kaydetme, mal kabul, stok hareketi ve finansal kesinleşme ayrımı yazılı olmalı.

- V2 popup/modal akışları flowId mantığıyla envantere alınmış olmalı (≥20 kayıt).

### Riskler

- Eksik blueprint ile koda başlanırsa V3 de V2 gibi patch zincirine dönebilir.

- Modül bağlantıları baştan çizilmezse HR, stok, satınalma ve finans sonradan kopuk bağlanır.

- Currency veya FIFO kararları netleşmezse finans modülü yanlış veri üzerine kurulur.

### Test / Doğrulama Senaryoları

- Her blueprint başlığı için onay kutusu listesi hazırlanır (00-gate0-checklist.md).

- V2 ekranları ve servisleri referans gösterilerek modül kapsamı doğrulanır.

- Bir modülün bağlı olduğu diğer modüller integration map üzerinde işaretlenir (≥10 sözleşme).

### V2 Referans Noktaları

- V2 HR: personel, maaş, puantaj, ay kilidi, payroll snapshot, permission visibility.

- V2 Stock: ürün, depo, giriş/çıkış, hareket, FIFO, void/replace.

- V2 Purchasing: talep, onay, sipariş, fiyatlandırma, mal kabul, kısmi teslimat.

- V2 Admin: log, backup, kullanıcı/rol/permission deneyimi.

### Bu Gate Tamamlanmadan Başlanmayacak İşler

- V3 repo geliştirmesine tam kapsamlı başlanmayacak.

- Core UI/Admin/Migration kodu yazılmayacak.

- HR/Stock/Purchasing modül kodlarına başlanmayacak.

## Gate 1 — Core System Ready

### Amaç

Tüm modülleri taşıyacak merkezi UI, admin panel, registry, migration, config, permission, audit ve backup omurgasını kurmak.

### Kapsam

- AppShell, Sidebar, Topbar, PageHeader, Card

- Button, DataTable, Modal, ConfirmDialog, Toast

- FormField, FilterBar, Tabs, Pagination, Badge

- CurrencyField, DateField

- Admin module/page/card/action registry

- PermissionGate / RegistryGate

- Migration runner, schema_migrations, migration_runs

- Module manifest ve modules:register

- Seed separation

- Public config: locale, localCurrency, baseReportingCurrency

- Audit log middleware

- Manual backup temel altyapısı

- Responsive test matrix (1366, 1024, 768, mobil)

### Kabul Kriterleri

- Yeni bir sayfa özel CSS yazmadan merkezi AppShell içine eklenebilmeli.

- Admin panelden modül/sayfa pasif yapılınca hem menüden gizlenmeli hem API erişimi engellenmeli.

- Migration runner status, checksum ve failed log üretebilmeli.

- localStorage yoksa default_locale devreye girmeli.

- Yeni formlarda local_currency varsayılan olarak kullanılmalı; USD kayıtlar USD kalmalı.

- DataTable hiçbir ekranda kart dışına taşmamalı; wrapper içinde yatay scroll olmalı.

- Modal/Confirm/Toast tüm modüller için tek merkezden çalışmalı.

- 1366, 1024, 768 ve mobil kontrol testleri temel demo sayfalarında geçmeli.

### Riskler

- UI paketi zayıf kurulursa her modül yeniden özel CSS yazmaya başlar.

- Admin registry sadece frontend’de kalırsa güvenlik açığı oluşur.

- Migration sistemi zayıf olursa yeni kolon ve modül eklemeleri yine patch doğurur.

### Test / Doğrulama Senaryoları

- Demo modül oluştur: manifest + migration + registry + permission + i18n ile görünmeli.

- Pasif sayfaya doğrudan URL/API isteği 403 dönmeli.

- Tablo test verisi 1024 genişlikte taşmamalı.

- Default locale ve local currency yeni tarayıcı/localStorage boş senaryoda doğru gelmeli.

### V2 Referans Noktaları

- V2 admin-users, admin-permissions, admin-settings, admin-logs, admin-backup deneyimi.

- V2 navigation ve permission eksikleri.

- V2 style.css ve sayfa bazlı responsive sorunları.

### Bu Gate Tamamlanmadan Başlanmayacak İşler

- HR modülü kodlaması başlamayacak.

- Stock ve Purchasing modülleri eklenmeyecek.

- Finance Tracking veri tabanı oluşturulmayacak.

## Gate 2 — HR Ready

### Amaç

V2’de büyük ölçüde çalışan HR modülünü eksik/mini yapmadan, merkezi UI/admin/permission/currency yapısına uygun şekilde V3’e taşımak.

### Kapsam

- Employee profile tam alan seti

- Department, position, user link

- Role/permission/position permission bağlantısı

- Nationality, address, hire date, termination date

- Salary structure, official/unofficial split

- Salary currency ve local/USD ayrımı

- Overtime eligible

- Attendance daily/monthly

- Day types, work statuses, overtime minutes

- Monthly lock

- Payroll snapshot

- Permission-based salary visibility

- Profile integration

- Finance payment tracking hazırlığı

### Kabul Kriterleri

- V2 computeWageBreakdown veya eşdeğer WageEngine tek merkezde çalışmalı; frontend maaş hesabı yapmamalı.

- Maaş alanları permission yoksa API cevabında redacted olmalı (liste ve detay).

- employee.user_id ilişkisi tutarlı ve duplicate personel oluşturmayan şekilde çalışmalı.

- termination_date ve termination_reason V3 veri modelinde olmalı.

- Ay kilidi oluşunca payroll snapshot donmalı.

- USD maaş USD olarak korunmalı; local maaş local_currency ile çalışmalı.

- Puantaj dakika bazlı hesaplanmalı; 100’lük saat hatası olmamalı.

- HR modal flows merkezi Modal/Confirm sistemiyle çalışmalı.

### Riskler

- Maaş görünürlüğü kaçarsa ciddi güvenlik sorunu oluşur.

- Payroll formülü frontend/backend iki yere kopyalanırsa tutarsızlık çıkar.

- HR ile user/permission ilişkisi zayıf kurulursa satınalma onay sistemi de zayıflar.

### Test / Doğrulama Senaryoları

- USD maaşlı, local maaşlı, official/unofficial maaşlı çalışan testleri.

- Overtime eligible true/false testleri.

- Puantaj günlük giriş, aylık liste, ay kilidi ve snapshot testleri.

- Maaş permission olmayan kullanıcı ile API ve UI testleri.

- Çıkış tarihi girilmiş personelin aktif listeden ayrılması testi.

### V2 Referans Noktaları

- V2 hrService, hr-employee-form, hr-attendance, hr-attendance-monthly, hr-payroll.

- V2 compensation history ve payroll snapshot mantığı.

- V2 salary permission/redaction eksikleri (detay API sızıntısı).

### Bu Gate Tamamlanmadan Başlanmayacak İşler

- Satınalma onaycı/personel bağlantısı HR hazır olmadan kurulmayacak.

- Finance employee payment/advance bağlantısı kurulmayacak.

- Payroll advanced dispute ekranları core HR sağlamlaşmadan genişletilmeyecek.

## Gate 3 — Stock Ready

### Amaç

V2’de çalışan stok mantığını koruyarak, fakat m² legacy maliyet modelini taşımadan, depo bazlı ve unit_cost FIFO temelli stok sistemini kurmak.

### Kapsam

- Products, brands, categories, units

- Warehouses ve depo bazlı bakiye altyapısı

- Stock in, stock out, stock movements

- Product stock balances: product_id + warehouse_id + unit

- Unit_cost FIFO

- quantity + unit + unit_cost

- remaining_quantity + consumed_quantity

- M2 yalnızca ürün ana birimi M2 ise ana maliyet birimi

- Purchase receipt integration hazırlığı (StockPort)

- Project link hazırlığı

- local/base currency entegrasyonu

- Dashboard stock valuation

- Void/replace modal flows

### Kabul Kriterleri

- cost_uzs_per_m2 ve qty_m2_remaining ana model olarak V3’te bulunmamalı.

- ADET ürün ADET üzerinden, PLK ürün PLK üzerinden, M2 ürün M2 üzerinden FIFO tüketmeli.

- Stok girişinde unit_cost = line_total / primary_quantity olmalı.

- Stok çıkışında COGS = consumed_quantity × unit_cost olmalı.

- Depo seçimi stok giriş/çıkışta zorunlu olmalı.

- Negatif stok engellenmeli.

- Void/replace işlemleri FIFO restore mantığıyla çalışmalı.

- Dashboard sessiz list-price fallback yapmamalı; FIFO değeri yoksa uyarı verebilmeli.

### Riskler

- Eski m² mantığı taşınırsa finans ve proje maliyeti yanlış olur.

- Depo bazlı altyapı ertelenirse sonra büyük migration gerekir.

- Void/replace akışları zayıf olursa stok ve FIFO tutarsızlaşır.

### Test / Doğrulama Senaryoları

- ADET ürün: 100 ADET × 50 local; 20 ADET çıkış COGS = 1000 local.

- PLK ürün: 10 PLK × 30 USD; kısmi çıkışta FIFO doğru çalışmalı.

- M2 ürün: 25 M2 × 5 USD; M2 ana birim olarak doğru çalışmalı.

- Farklı depolarda aynı ürün farklı bakiye göstermeli.

- Stok giriş iptali, çıkış iptali ve replace senaryoları.

### V2 Referans Noktaları

- V2 stockMovementService ve stockCostLayerService iş akışları.

- V2 negatif stok engeli, proje öncelikli tüketim, void/replace kararları.

- V2 m² FIFO teknik borç raporu.

### Bu Gate Tamamlanmadan Başlanmayacak İşler

- Purchasing goods receipt stok entegrasyonu başlamayacak.

- Finance stok değeri/COGS bağlantısı kurulmayacak.

- Proje maliyetleri stock unit_cost oturmadan genişletilmeyecek.

## Gate 4 — Purchasing Ready

### Amaç

V2 satınalma workflow’unu kaybetmeden, merkezi approval/permission/modal sistemiyle ve stok/finance bağlantılarına hazır şekilde V3’e taşımak.

### Kapsam

- Purchase request

- Approval workflow

- Purchase order

- Pricing

- Supplier / party bağlantısı

- FX rate

- Goods receipt

- Partial delivery

- Rejected/damaged quantity

- Warehouse acceptance

- Goods receipt → stock movement

- Price save does not complete order

- Goods receipt does not require buyer_state completed

- pending_cost / unpriced stock flow

- Centralized approval/permission

- Finance invoice/payable preparation

- Purchasing modal flow inventory

### Kabul Kriterleri

- Fiyat kaydetme siparişi tamamlamamalı.

- Mal kabul fiziksel stok hareketidir; fiyat/fatura finansal kesinleşmedir.

- Mal kabul için PO aktif/onaylı olmalı, satır aktif olmalı, ürün/birim net olmalı, depo seçilmeli, kabul miktarı kalan miktarı aşmamalı.

- Fiyat eksikse stok hareketi pending_cost/unpriced olarak işaretlenebilmeli.

- Kısmi teslimatta qty_received doğru birikmeli.

- Rejected/damaged quantity stok artırmamalı.

- Placeholder tedarikçi ile order complete engellenmeli.

- Approval sistemi tek merkezi permission modeliyle çalışmalı.

### Riskler

- Mal kabul fiyat tamamlanmadan engellenirse gerçek operasyon kilitlenir (V3: engellenmez).

- Fiyat kaydetme ile complete karışırsa satınalma listeleri bozulur.

- Goods receipt stok hareketi ile tutarsız çalışırsa stok/FIFO bozulur.

- Pending cost akışı yoksa finansal maliyetler eksik kalır.

### Test / Doğrulama Senaryoları

- Talep oluştur → onay → otomatik PO.

- Fiyat kaydet → order complete olmamalı.

- Fiyat eksikken mal kabul → stok artar, pending_cost olur.

- Kısmi teslim → kalan miktar doğru kalır.

- Hasarlı/red miktar → stok artmaz.

- Mal kabul sonrası stock movement ve FIFO layer oluşur.

- Complete için tüm aktif satırlarda gerçek tedarikçi + fiyat + FX zorunlu.

- Mal kabul, buyer_state=completed olmadan başarılı olmalı.

### V2 Referans Noktaları

- V2 purchasingService, purchaseWorkflow, goods-receipt ekranları.

- V2 fiyat kaydetme / sipariş tamamlama ayrımı.

- V2 mal kabul ve kısmi teslimat akışları.

### Bu Gate Tamamlanmadan Başlanmayacak İşler

- Finance purchase invoice / payable modülü başlamayacak.

- Project purchasing cost reporting genişletilmeyecek.

- Advanced supplier performance raporları yapılmayacak.

## Gate 5 — Finance Tracking Ready

### Amaç

Resmi muhasebe olmayan, ERP içi operasyonel finansal takip modülünü stok, satınalma ve HR bağlantılarına hazır şekilde kurmak.

### Kapsam

- Parties / cari hesaplar

- Cash/bank accounts

- Purchase invoices

- Payments

- Collections

- Supplier debt

- Customer receivable

- Employee advance/payment

- Opening balances

- Project link

- Purchasing invoice link

- Finance ledger

- Currency/local/base model

### Kabul Kriterleri

- Finance modülü resmi muhasebe, bilanço, KDV beyannamesi veya tek düzen hesap planı olarak tasarlanmamalı.

- Cari bakiyesi fatura/ödeme/tahsilat hareketlerinden hesaplanmalı.

- Supplier debt purchase invoice ile doğmalı; purchase order tek başına kesin borç oluşturmamalı.

- Employee payment/advance HR employee ile bağlanmalı.

- Her finans hareketinde amount, currency_code, amount_local, amount_base veya eşdeğer snapshot standardı olmalı.

- Opening balance yöntemi desteklenmeli.

- Project_id opsiyonel ama standart alan olarak hazır olmalı.

### Riskler

- Stok maliyeti ve satınalma akışı oturmadan finance başlarsa yanlış borç/maliyet doğar.

- Para birimi standardı zayıfsa cari bakiyeleri karışır.

- Resmi muhasebe kapsamı açılırsa proje büyür ve çekirdek hedef dağılır.

### Test / Doğrulama Senaryoları

- Tedarikçi faturası → borç oluşur.

- Ödeme → borç azalır.

- USD fatura USD kalır; local karşılığı raporlama için hesaplanır.

- Personel avansı employee party’ye bağlanır.

- Açılış bakiyesi girildiğinde cari/kasa başlangıcı doğru görünür.

### V2 Referans Noktaları

- V2’de tam finans modülü yok; V2 satınalma, HR, stok verileri finans bağlantısı için referanstır.

- V2 currency/local/base tartışmaları.

- V2 stok maliyet ve satınalma borç ayrımı kararları.

### Bu Gate Tamamlanmadan Başlanmayacak İşler

- Resmi muhasebe modülü başlatılmayacak.

- Bilanço/gelir tablosu/KDV gibi konular açılmayacak.

- Projects advanced profitability finance core oturmadan yapılmayacak.

## 4. Genel Go / No-Go Checklist

- Blueprint tüm başlıklarıyla onaylandı mı?

- V2 HR/Stock/Purchasing iş kuralları yazılı hale getirildi mi?

- V2 modal/popup flow envanteri tamamlandı mı?

- UI design system özel CSS ihtiyacını ortadan kaldıracak kadar net mi?

- Admin registry ve permission modeli hem frontend hem backend için tek kaynak mı?

- Migration sistemi yeni kolon/modül ekleme sırasında patlamayı önleyecek kadar net mi?

- Currency/country/language ayarları form davranışına gerçekten etki ediyor mu?

- Stok unit_cost FIFO modeli m² legacy modelini tamamen dışlıyor mu?

- Satınalma mal kabul ve fiyat/fatura ayrımı doğru tanımlandı mı?

- Finance resmi muhasebe değil, finansal takip olarak sınırlandırıldı mı?

## 5. V3 İçin Ana Hatırlatma

V3’te amaç hızlı çalışan demo değil; modül ekledikçe bozulmayan merkezi ERP çekirdeğidir. Süre değil, kabul kriteri esastır. Gate tamamlanmadan sonraki işe geçilmez.

## İlgili dosyalar

| Dosya | Açıklama |
| --- | --- |
| docs/v3-spec/README.md | Gate 0 spec klasörü indeksi |
| docs/v3-spec/00-gate0-checklist.md | Gate 0 onay listesi |
| docs/FactoryOS-V3-Gate-Blueprint.md | Teknik genişletme (referans) |

Dışa aktarma: python docs/export-blueprint.py (script güncellenebilir)